Retrospectiva Sprint 3

# Cosas que hemos hecho mal

* Mala comunicación.
* Mala planificación de la estructura de la BBDD.
* Pasarnos horas intentado solucionar errores.
* Tareas mal repartidas.
* Olvidarnos de implementar funciones por ir demasiado rápido.

# Como podemos mejorar esto para el siguiente sprint

* Mejor la comunicación entre los compañeros.
* Pensar mejor la estructura de la BBDD.
* Parar 5 min al encontrarnos con un muro de errores y pedir ayuda a los compañeros.
* Repartir mejor las tareas para que cuadren las horas y no haya gente sin hacer nada o gente con demasiado trabajo.
* Apuntar en una lista todo lo que se tiene que hacer en la tarea, y dividirlo en pequeñas tareas para no olvidarnos nada.